Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 21.01.2021 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 10:20 – 11:35  Pianificato attività facendo uno schema scritto (file “schema progettazione attivita.txt”).  Rivisti requisiti a causa di imprevisti e aggiornati documentazione e diario di conseguenza.    Figura 1 - Requisiti modificati  12:35 – 14:00  Terminato Gantt preventivo e iniziato gli schemi, lo use case e i diagrammi di flusso.  14:15 – 15:30  Non abbiamo lavorato molto nel pomeriggio perché ci sono state cause esterne che ce lo hanno impedito (le presentazioni da fare e i colloqui per lo stage all’estero).  15:30 – 15:45  Finito di redigere il diario di lavoro e caricato tutto il necessario su github. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| In seguito a una serie di eventi ci siamo ritrovati con una persona in meno nel team, trovandoci quindi con una quantità di lavoro sproporzionata. Parlando con il docente responsabile abbiamo deciso di modificare un paio di requisiti in modo da diminuire la quantità di lavoro per adattarla ad un team di due persone cosi da risolvere il problema.  Si è deciso quindi di rimuovere la parte dei diversi tipi di utilizzo in base al tipo di utente per sostituirlo con un requisito opzionale.  Ecco la modifica:   * Opzionale: Prevedere un servizio pubblico con un limite di immagini illimitato, viene tenuto conto delle immagini scannerizzate da quel browser. * ~~Prevedere due tipi di utilizzo:~~   + ~~Free: per utenti non registrati, con un limite 10 immagini al giorno (bisogna implementare un qualche genere di controllo)~~   + ~~Premium: per utenti registrati, con un limite di 50 immagini al giorno~~   + ~~Gold: per utenti registrati paganti, senza alcun limite (non è necessario implementare la parte di pagamento ma, ai fini di presentare qualcosa da vedere, prevedere due tipi di pagamento mensile/annuale)~~ |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Sistemare alcuni dettagli del Gantt preventivo * Continuare gli schemi * Iniziare la progettazione del database |