Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 28.01.2021 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20 – 09:20  Dopo aver ricontrollato il Gantt abbiamo notato degli errori, perciò mentre una lo sistemava l’altra continuava gli schemi.  Abbiamo lavorato allo schema logico del database per poi continuare gli appunti dell’architettura del codice.    10:05 – 10:30  Rivisti tutti i requisiti dopo aver discusso con il docente, abbiamo deciso di togliere tutta la parte web per lasciare solo un tool da linea di comando. Il progetto ora si chiama “OCR CLI”.  10:30 – 11:35  Abbiamo analizzato i nuovi requisiti e rivisto tutta la progettazione, sviluppando un nuovo diagramma di Gantt e aggiornando la documentazione con tutte le nuove modifiche.  Il nuovo Gantt l’abbiamo fatto come se avessimo iniziato oggi un progetto nuovo dato che dobbiamo comunque ripartire dall’analisi.  12:30 – 14:00  È stata fatta una ricerca per capire nel dettaglio come svolgere il progetto e con che linguaggio, alla fine abbiamo deciso di lavorare con Python perché è comodo per lavorare con le CLI e perché ci sono molti algoritmi OCR buoni in Python.  Dopo aver discusso su come lavorare abbiamo fatto un diagramma di flusso generale fatto su carta per trascriverlo poi in digitale tramite draw.io.  14:15 – 15:45  Abbiamo iniziato a cercare le librerie Python necessarie e sviluppato un diagramma di flusso più dettagliato.  Ognuna ha lavorato alla propria parte disegnando un diagramma di flusso più dettagliato e iniziando il metacodice per prepararci all’implementazione.  Alla fine abbiamo dedicato gli ultimi 10 min per redigere il diario giornaliero. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ricontrollando il Gantt abbiamo notato che la durata di alcune attività era in ore e in altre era in giorni nonostante nelle impostazioni avessimo settato la durata in ore.  [foto problema e impostazioni -> V]  [Soluzione -> V] |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Visto che abbiamo riadattato tutto il progetto per poter gestire il carico di lavoro in due siamo un po’ indietro perché dobbiamo rivedere tutto da capo. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Iniziare l’implementazione |