Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 28.01.2021 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20 – 09:20  Dopo aver ricontrollato il Gantt abbiamo notato degli errori, perciò mentre una lo sistemava l’altra continuava gli schemi.   * Schema db * Appunti architettura codice * Gantt terminato   10:05 – 10:30  Rivisti tutti i requisiti dopo aver discusso con il docente, abbiamo deciso di togliere tutta la parte web per lasciare solo un tool da linea di comando. Il progetto ora si chiama “OCR CLI”.  10:30 – 11:35  Abbiamo analizzato i nuovi requisiti e rivisto tutta la progettazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ricontrollando il Gantt abbiamo notato che la durata di alcune attività era in ore e in altre era in giorni nonostante nelle impostazioni avessimo settato la durata in ore.  [foto problema e impostazioni]  [Soluzione] |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Visto che abbiamo riadattato tutto il progetto per poter gestire il carico di lavoro in due siamo un po’ indietro perché dobbiamo rivedere tutto da capo. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
|  |