Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 04.02.2021 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20 – 09:50  Mentre una cercava di installare l’OCR e capirne il funzionamento l’altro membro sistemava le problematiche del gantt.  10:05 – 11:35  12:30 – 14:00  14:15 – 15:45 |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Il progetto non è andato avanti secondo le tempistiche stabilite perché un membro ha perso 1 ora di lavoro arrivando in ritardo. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Sistemare le dipendenze delle attività nel gantt * Iniziare logging |