Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 18.03.2021 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20 – 09:50  Dopo aver fatto il punto della situazione abbiamo rivisto completamente il codice e il diagramma di flusso.  10:05 – 11:35  Abbiamo continuato a rivedere il codice, una volta finito anche il nuovo metacodice abbiamo iniziato la ritrutturazione del codice vero e proprio. In parallelo alla ristrutturazione del codice abbiamo iniziato la statistica legata all’OCR.  12:30 – 14:00  Dopo aver finito la statistica legata all’ocr una ha iniziato ad aggiornare il vecchio diagramma di flusso basandosi sul metacodice ristrutturato, nel frattempo l’altra continuava il codice.  14:15 – 15:45  Continuato ristrutturazione di codice e aggiornamenti di diagrammi. Abbiamo anche deciso di spartirci il codice ancora di più in modo da recuperare il tempo perso.  Finito di ristrutturare la parte della lettura del/dei file sorgente con controlli inerenti, c’è un problema con alcune immagini ma non c’è tempo per testare oggi. Finito anche di aggiornare il diagramma di flusso completo dell’OCR, la prossima volta sarà da rifinire i dettagli della parte dell’output.  Alla fine abbiamo aggiornato il gantt e scritto il diario. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In tempo, abbiamo però cambiato l’ordine delle attività. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Finire di sistemare il codice, i codici di errore e la parte di scrittura dell’output * Iniziare i test almeno della prima parte legata all’ocr |